**ตารางการดำเนินงานรายสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 1/2559**

**ชื่อโครงงาน :** ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝ่ายโภชนาการ

**นักศึกษาผู้จัดทำโครงงาน :**

นาย นนธวัฒน์ จันทร์กระจ่าง 5606021623032

**อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน :** อาจารย์ สิวาลัย จินเจือ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **สัปดาห์ที่** | **วันที่** | **ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| 1 | 12 ก.ย. - 18 ก.ย. 59 | - ออกแบบ Data flow diagram Level 0 และ Data flow diagram Level 1 ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝ่ายโภชนาการ |  |
| 2 | 19 ก.ย. - 25 ก.ย. 58 | - ออกแบบ ER Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝ่ายโภชนาการ และ ออกแบบฐานข้อมูลที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลของระบบ รวมถึงเปรียบเทียบระบบงานที่ทำกับวิจัยที่ใกล้เคียง เพื่อหาข้อแตกต่างของระบบ |  |
| 3 | 26 ก.ย. – 2 ก.ย. 59 | - ออกแบบฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลของ ระบบระบบการจัดการข้อมูลร้านค้าวัตถุดิบ , ระบบการจัดการข้อมูลประเภทอาหาร , ระบบการจัดการข้อมูลเมนูอาหาร , ระบบการสั่งอาหารและจัดส่งอาหารให้กับผู้ป่วย , ระบบการจัดการข้อมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบ , ระบบการจัดการข้อมูลการสั่งซื้ออาหารทางสายยาง  - จัดทำเล่มปริญญานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1 (บทที่ 1) |  |
| 4 | 3 ต.ค. – 9 ต.ค. 59 | สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 |  |
| 5 | 10 ต.ค. - 16 ต.ค. 59 | - ออกแบบ และเขียนโปรแกรมในระบบที่ 1-4 (ระบบการจัดการข้อมูลผู้ป่วย, ระบบจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่, ระบบระบบการจัดการข้อมูลร้านค้าวัตถุดิบ, ระบบการจัดการข้อมูลประเภทอาหาร)  - จัดทำเล่มปริญญานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1 (บทที่ 2) |  |
| 6 | 17 ต.ค. - 23 ต.ค. 59 | - ออกแบบ และเขียนโปรแกรมในระบบที่ 5-8 (ระบบจัดการเมนูอาหาร, ระบบการสั่งอาหารและจัดส่งอาหารให้กับผู้ป่วย, ระบบการจัดการข้อมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบ, ระบบการจัดการข้อมูลการสั่งซื้ออาหารทางสายยาง)  - จัดทำเล่มปริญญานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1 (บทที่ 3) |  |
| 7 | 24 ต.ค. - 30 ต.ค. 59 | - จัดทำเล่มปริญญานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1 (บทที่ 4) |  |
| 8 | 31 ต.ค. - 6 พ.ย. 59 | - จัดทำเล่มปริญญานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1 (บทที่ 5 , หน้าปก, กิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ, สารบัญ ,บรรณานุกรม , ภาคผนวก) |  |
| 9 | 7 พ.ย. - 13 พ.ย. 59 | - ทดสอบการใช้งานชุดทดลองการทำงาน และแก้ไข  - รวบรวม และตรวจสอบความเรียบร้อยของเล่มปริญญานิพนธ์ |  |

…………………………………………………………..….

(อาจารย์ สิวาลัย จินเจือ)

**อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน**

**ตารางการทำงานที่ห้องแขนงในแต่ละรายสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 1/2559**

**ชื่อโครงงาน :** ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝ่ายโภชนาการ

**นักศึกษาผู้จัดทำโครงงาน :**

นาย นนธวัฒน์ จันทร์กระจ่าง 5606021623032

**อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน :** อาจารย์ สิวาลัย จินเจือ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัน** | **8.00 – 9.00** | **9.00 – 12.00** | **13.00 – 16.00** | **17.00 – 20.00** |
| **จันทร์** |  | มาทำงานห้องแขนง | มาทำงานห้องแขนง |  |
| **อังคาร** |  | DATA MINING |  |  |
| **พุธ** |  | PROJECT  พบ อ.สิวาลัย | มาทำงานห้องแขนง |  |
| **พฤหัสบดี** |  | PSYCHO FOR ENTREPRENEURSHIP |  |  |
| **ศุกร์** |  | มาทำงานห้องแขนง | มาทำงานห้องแขนง |  |

…………………………………………………………..….

(อาจารย์ สิวาลัย จินเจือ)

**อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน**